广西壮族自治区

统 计 局 文 件

桂统字〔2021〕60号

自治区统计局关于印发广西壮族自治区

“十四五”时期统计信息化发展规划的通知

各市统计局，本局机关各处室、直属各事业单位：

《广西壮族自治区“十四五”时期统计信息化发展规划》已经自治区统计局2021年第4次局务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

自治区统计局

2021年6月8日

广西壮族自治区

“十四五”时期统计信息化发展规划

广西壮族自治区统计局

2021年6月 日

目 录

第一部分  规划背景	1

一、发展现状	1

（一）基础设施建设不断完善	1

（二）统计信息化应用领域不断拓展	2

（三）统计信息化标准体系框架初步形成	3

二、发展趋势	4

（一）全面深化统计管理体制改革战略布局，为统计信息化新发展开辟新天地	4

（二）构建推动广西高质量发展现代化统计体系，为统计信息化新发展提供新动力	4

（三）新时代经济社会前所未有的深刻变革，为统计信息化新发展拓宽新领域	4

（四）新一轮科技革命推进大数据应用日益普及，为统计信息化新发展带来新机遇	5

三、存在的主要问题	6

（一）统计信息化建设与国家和自治区发展战略衔接不够紧密	6

（二）统计信息化建设统筹规划和顶层设计还欠缺	6

（三）统计大数据开发利用的技术水平还不够高	6

（四）统计信息化队伍技术力量亟需加强	7

第二部分  总体要求	7

一、指导思想	7

二、主要原则	8

三、规划目标	10

（一）目标定位：建立“一个云台”	10

（二）战略重点：强化“三个支撑”	11

1.着力建设信息化技术标准	11

2.着力升级改造联网直报系统	11

3.着力健全统计大数据服务链	11

(三)具体目标：打造“七大板块”	12

第三部分  主要建设内容	12

一、落实信创替代要求，完善统计信息化基础设施	12

（一）完善数据中心基础设施	13

（二）完善统计网络系统建设	13

（三）完善智慧政务基础设施	14

二、适应统计改革大势，优化统计数据采集处理	16

（四）扩容升级企业联网直报系统	16

（五）推动部门联网直报系统延伸	16

（六）搭建基层统计网格化直报系统	17

（七）探索其他数据采集方式	17

（八）推进统计数据处理系统建设	18

三、整合优化数据资源，实现统计数据集中统一管理	19

（九）统计数据资源管理	19

（十）统计数据分类整合	19

1.统合统计数据整合	20

2.核算基础数据整合	20

3.部门统计数据整合	20

（十一）构建统计数据资源池	21

四、利用新一代信息技术，打造统计数据开发应用品牌	23

（十二）建设“壮美广西·统计云”	23

（十三）统筹统计业务应用开发与部署业务、技术和数据中台	23

（十四）全力打造大数据应用统计支撑平台	24

（十五）建立统计地理信息应用系统	24

（十六）建设广西人口迁移流动大数据应用系统	25

（十七）探索推进大数据在统计领域中的应用	25

（十八）探索区块链新技术研究应用	26

（十九）探索推进新技术融合应用	26

五、立足满足各方需要，提升统计数据技术服务水平	28

（二十）非涉密数据中心和业务专网迁移上云	28

（二十一）推进统计服务技术化	29

（二十二）推进统计服务共享化	29

（二十三）技术支撑数据发布范围	30

六、助力机关效能建设，建立统计智慧政务管理架构	30

（二十四）建立统计资料智能化管理系统	30

（二十五）升级人事管理系统	31

（二十六）升级办公自动化系统	31

（二十七）推进视频会议（培训）系统	31

（二十八）推进其他领域在线应用	32

七、增强安全意识，强化统计网络系统安全运行监管	34

（二十九）技术标准规范体系建设	34

（三十）网络安全防护体系建设	34

（三十一）网络运维管理体系建设	35

（三十二）网络监控预警体系建设	36

（三十三）锻造统计数据安全盾牌	36

第四部分  保障措施	37

一、加强领导、健全组织、科学管理	37

二、提高统计信息化规划建设执行力	38

三、加大统计信息化建设专业队伍培养力度	39

四、加强统计信息化建设成果宣传推广	39

五、加强资金保障和资产管理	40

附录：《广西“十四五”时期统计信息化发展规划》专项清单	41

统计信息化是支撑新时代统计现代化改革的重要基础，是引领助力统计创新的重要手段，是构建推动高质量发展现代化统计体系的重要组成部分。统计信息化兴则统计现代化改革兴，统计信息化强则统计现代化改革强。为适应统计现代化改革和现代信息技术发展的新形势，统筹推进广西统计信息化建设各项工作，充分发挥统计信息化支撑统计现代化改革、助力加快构建推动广西高质量发展现代化统计体系，根据自治区信息化建设总体部署、国家统计局关于印发“十四五”时期统计信息化发展规划的通知（国统字〔2021〕65号）、广西“十四五”时期统计现代化改革发展规划纲要，制定本专项规划。

第一部分  规划背景

一、发展现状

“十三五”时期，特别是近三年多来，广西统计信息化建设取得重要突破和长足发展，基础设施从“微（机）”到“云（端）”，应用系统从专到全，数据资源建设从散到合，组织管理从弱到强，为统计工作的正常开展提供了可靠保障，为提高统计工作效率、数据质量和服务水平提供了有力支撑，为推进统计现代化改革奠定了坚实基础。

（一）基础设施建设不断完善

1.数据中心功能健全。建成了具有互联网接入区、DMZ区、核心交接区、业务网区等功能划分清晰的数据中心。

- 2.统计专网纵横贯通。截止2020年底，建成了统计业务专网、政务内网、政务外网“三网一体”的统计信息网络格局，覆盖范围不断扩大。统计业务专网和互联网的连接实行逻辑隔离，形成了上连国家统计局，下接全区各市、县（区）统计局的一体化布局；依托政府电子政务外网，全区14个设区市、111个县（市、区）统计部门和1097个乡镇（街道）统计机构接通了统计专网；政务内网覆盖自治区统计局各处室单位，内部办公实现与自治区电子政务内网的连接。

3.网络安全保障有力。系统资源建设稳步推进，运维和保障能力不断增强，网络安全保障体系不断完善，安全管理与监控能力不断提升，统计数据应用技术安全环境不断优化。

- （二）统计信息化应用领域不断拓展

- 1.基于互联网的数据直报领域逐步扩展。建成广西统计联网直报平台，实现了服务业、“四下”抽样、劳动工资、科技和文化、营商环境等地方统计调查在互联网上的数据报送，与国家联网直报平台互为一体，共同构筑了具有广西特色、全方位、多领域的数据直报体系。

- 2.基于大数据背景的统计服务能力持续提升。启动了广西大数据应用支撑平台建设项目，实现广西统计数据发布库上线运行；建成了以国家统一配发使用的软件为支撑的广西人口普查、经济普查和农业普查等三大普查数据系统。

- 3.基于部门行政资源的信息管理体系不断完善。开发上线了广西部门综合统计联网直报平台，确立了有效、规范的部门综合统计网上报送管理机制；健全了广西基本单位名录库系统“多证合一”、“多部门共享”机制，不断完善名录库管理；开发了移动端基本单位名录网格化管理系统，开辟了基本单位、农业农村等统计数据直报新空间。

- 4.基于智能移动技术的统计应用手段日益丰富。以第四次全国经济普查为契机，在劳动力调查、人口抽样调查、基本单位名录库管理等领域使用移动小程序进行数据采集，实现了大型普查和重点调查的基础数据在线采集、网络传输、线上处理的新模式；改造升级协同办公（OA）系统，实现移动办公、异地办事，提高了办公效能，信息技术的广泛应用达到了新的高度。

- 5.基于数字社会服务需求的应用场景不断展现。政务服务“聚通用”“简易办”改革不断推进，统计外网与自治区政务一体化平台应用全面对接；数据资源建设逐步完善，截止2020年底，已建立综合统计数据库共有指标23568个、分组1259个，累计发布报表近1200张，汇集可共享数据资源目录200条，数据共享量超过63万条，初步实现统计数据的归集存储及共享；全力推进视频会议系统应用，全区14个市、90个县（市、区）、954个乡镇（街道）接通了视频会议系统，为统计业务开展提供了便捷的交流和沟通平台；中国统计资料馆广西分馆对外开放使用，初步构建以电子化方式展示中国统计改革发展大势、广西统计发展历史和前景规划、东盟各国统计人文状况和国际统计合作成果的框架。

（三）统计信息化标准体系框架初步形成

积极推进统计信息化标准体系建设，制定了《统计调查数据处理软件数据接口规范》《统计分析工具软件基本功能规范》《广西统计系统视频会议（培训）系统升级改造方案》等文本，进一步完善了统计指标、计算、分类、编码、元数据，以及统计应用系统开发、数据库建设、网络和信息安全、技术支持运维等方面的标准规范。

二、发展趋势

（一）全面深化统计管理体制改革战略布局，为统计信息化新发展开辟新天地。随着推进统计现代化改革步伐的加快，统计体系将更加完整规范、统计覆盖将更加全面准确、统计监督将更加系统及时、统计服务将更加精准高效，为进一步提高数据采集效率、提高服务质量，信息技术支撑和保障将更加广泛迫切。随着统计制度方法改革的推进，将推动统计业务流程电子化或网络化向更多领域深入拓展，信息技术在统计工作中的应用将与统计生产方式的重大变革相伴相融，统计信息化在赋能统计生产、统计创新、统计服务等方面将发挥更大作用。

（二）构建推动广西高质量发展现代化统计体系，为统计信息化新发展提供新动力。自治区党委、政府高度重视新时代统计工作，以构建推动广西高质量发展现代化统计体系为统领，聚力新时代基层统计工作规范化建设，着力推进统计业务流程的优化和统计生产力的再造，发力提升统计数据质量的把控，大力推进统计管理体制机制、基础设施优化、数据资源整合、应用系统重聚、信息安全保障等多层面的建设，促进现代信息技术与统计业务深度融合，为统计信息化建设营造了良好的发展空间。

（三）新时代经济社会前所未有的深刻变革，为统计信息化新发展拓宽新领域。随着新技术新产业迅猛发展，新模式新业态不断涌现，新经济格局将加速形成，各级党委、政府以及社会各界对真实准确、完整及时的统计数据需求迅速增长，对新经济时效数据需求急剧增加，为提高统计生产力、变革统计生产方式、重塑统计生产关系提供了强劲动力，也为统计信息化向更广领域延展开辟了新前景。国家赋予广西“三大定位”新使命、“五个扎实”新要求，习近平总书记在广西视察时重要讲话和指示精神，广西主动融入“一带一路”、西部陆海新通道、粤港澳大湾区等国家重大战略的实施，对广西统计以更宽的视野、更高的层次谋划和推动统计改革，在强化经济运行分析、准确研判经济形势和监督政策实施效果等方面提出了更高要求，也为统计信息化在基础数据的规范管理、共享利用、模型预测、可视化展示和主题应用等领域带来新契机。

（四）新一轮科技革命推进大数据应用日益普及，为统计信息化新发展带来新机遇。自治区陆续出台了一系列稳步推进数字广西建设的新政策、新举措、新办法，政务一体化改革、政务数据治理“五个一”新模式、壮美广西·政务云建成启用、区块链产业与应用布设等新规范和新要求，数字政府建设、数字社会服务建设、智能机关建设等利好政策的释放，对我区统计信息化建设在信息系统整合、数据资源整合、新型基础设施建设、应用系统建设、业务专网迁移、网络安全管理以及项目立项申请等方面产生积极的作用。充分运用新一代信息技术优势和先进技术手段助推统计改革发展与创新、拓展数据来源、挖掘数据价值、展示统计成果，对提高统计服务政府、服务社会公众、服务调查对象的能力和水平意义重大。

三、存在的主要问题

随着统计改革发展不断深入，统计业务应用领域不断扩大，重点技术应用不断深化，我区统计信息化建设长期积累的深层次矛盾逐步显现，急需以改革之力破解。

- （一）统计信息化建设与国家和自治区发展战略衔接不够紧密。广西统计信息化建设尚未充分利用现代信息技术发展成果，尚未做到与新时代国家和自治区信息化发展战略的紧密衔接，与新一代信息技术发展应用的对接还不够充分，与统计业务工作的深度融合还存在缝隙，还不能完全满足加快推进统计现代化改革发展的新需要。

- （二）统计信息化建设统筹规划和顶层设计还欠缺。统计信息化建设在资金政策支持、采集端系统解决方案、直报平台拓展、网络安全防护等方面缺乏统一规划，存在应用系统分散、信息数据孤岛、基础建设重复、管理体制松弱等问题。地方综合统计部门对信息化发展缺乏系统深入的认识，存在重硬件轻软件、重数据报送轻网络安全、重业务标准轻信息技术规范等方面的偏差。信息化建设中的体制机制管理、技术标准执行、制度规范管理、信息资源共享等方面还存在薄弱环节，推进统计专业与信息化技术应用深度融合仍需加强规划、方向引领、组织实施和集中统一管理。

- （三）统计大数据开发利用的技术水平还不够高。广西大数据应用统计支撑平台项目建设，对提高统计数据的汇集与应用能力奠定了基础，但面对行政记录、商业记录、生产记录、社交记录等大数据公共资源，综合统计部门的数据收集、清洗、整合与共享能力尚显不足。统计数据在采集、处理、加工、管理、发布、使用等环节离线脱节，在线电子化水平还较低，存在资源分散、交叉重复、部门开放共享意识不强、协作效能不高、开发利用层次不深等问题。

- （四）统计信息化队伍技术力量亟需加强。全区数据管理中心系统统计信息技术队伍人员偏少，日常工作大多停留于应对统计报表程序，解决数据录入、审核、汇总等业务流程中的浅技术层面，新技术运用少，新知识迭代缓，缺乏在核心理论、采集机制、系统归集、图谱中台、等级防护、智能展示等关键信息技术领域中具有开发能力的复合型技术人才，难以适应新技术环境下统计信息化建设发展需要。此外，部分统计技术人员在编不在岗或身兼数职，人员年龄结构老化、流动相对频繁，制约了统计信息化的新发展。

第二部分  总体要求

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，认真落实党中央国务院决策部署，落实自治区建设数字广西、数字政府战略要求，坚定不移贯彻网络强国强区战略、新发展理念，紧抓新时代信息技术创新和发展的重大机遇，以加快推进统计现代化改革为契机，以技术助力构建推动广西高质量发展现代化统计体系为主线，以完善信息基础设施、拓展统计数据联网直报、强化数据集中统一管理、增强信息技术融合度为重点，打通统计数据采集链、应用链、服务链，促进“互联网+统计”业务系统的技术集成与深度融合，推动基础数据采集在线化、综合数据管理与共享协同化、统计产品技术应用特色化，实现统计工作网络化覆盖，推进统计工作智能化发展，助力统计工作数字化转型升级，为全面实现统计现代化提供扎实的信息化支撑。

二、主要原则

严格按照国家统计信息化建设时间序列和技术线路，结合广西统计发展大势，深度参与自治区层面的信息化建设，统筹推进广西统计信息化建设高质量新发展，着力强化信息化建设支撑统计数据生产、引领统计改革创新、开辟数据共享渠道、优化政务管理的关键基础性作用，着力加强统计业务应用系统、统计数据资源、信息化基础设施等方面的集中统一管理，加快推进信息技术与统计业务、政务管理等统计工作的深度融合，确保统计信息化建设各项工作落到实处。

——创新引领、完善体系。坚持以改革创新为根本动力，积极探索统计信息化创新发展新理念、新机制、新模式。整合统计联网直报系统，拓展统计调查业务新领域，拓宽数据采集新通道，拓延数据互联互通新方式，探索推进大数据、物联网、区块链、人工智能、空间地理信息、5G等现代信息技术在统计领域的深入广泛应用，打造统一完善的统计业务应用体系，提升统计数据生产全流程智能化水平，充分发挥统计信息化的支撑和引领作用。

——需求导向、服务业务。坚持以统计业务需求为导向，夯实统计信息化应用基础。加强信息技术在统计应用系统开发、统计数据库建设、统计网络和信息安全以及技术支撑等方面的研究，推动统计信息化技术在统计调查制度设计、数据采集、加工处理、数据挖掘、归档存储、分析发布、可视化展示等全流程的应用，全方位服务于构建推动广西高质量发展现代化统计体系。

——利用资源、融合共享。坚持充分利用信息化建设的已有成果，整合数据资源、统一业务应用与服务体系。充分依托政府在整合数据资源、汇聚数据共享、增强协同效率的优势，积极对接有关部门信息化建设项目，推进各级统计部门信息化基础设施及共享平台集约建设、融合互联，逐步实现统计应用系统规范统一、数据资源集中管理、统计数据和部门数据融合共享、统计技术服务全面深入，推进自治区、部门、地方统计工作深度融合，实现现代信息技术与统计业务工作广泛、深度、快速融合。

——制度规范、安全可靠。坚持按照国家和自治区信息网络安全战略要求，统筹考虑统计信息化软硬件系统功能和性能的协调性。强化网络安全工作的组织建设、制度建设，建立健全信息基础设施管理、采集端信息保护、网络信息安全等制度规范，落实网络安全责任制，强化涉密统计数据保密技术工作。坚持统计信息应用系统与网络安全同步规划、同步建设、同步运行，重点加强关键统计信息化基础设施安全保障能力和应用系统的风险防控能力，确保统计信息化软硬件系统运行稳定、可靠、高效，保障统计公共信息数据资源安全，实现统计信息化建设安全有序发展。

——统筹推进、质效并重。坚持整体规划、合理布局、突出重点，加强统计信息化规划顶层设计的总体性、前瞻性和协调性，统筹考虑各项统计业务现时和今后发展要求，增强信息化建设的系统性、连续性、兼容性。正确处理好统计业务、统计政务、大型普查、常规调查、数据生产与数据管理等各层级之间，新建与现有系统之间、需求和功能之间、全区统一与各地个性化需求之间的关系，统筹优化资金使用和资源配置，避免重复和浪费，实现信息化建设成果覆盖核心统计业务、服务各级统计机构、有效管理信息资源，全面提升信息化建设综合效能，切实提升统计调查能力。充分运用政府在规划引领、统筹协调、应用示范等方面的政策资源，以及信息技术实力雄厚的企业资源，妥善处理政府、统计部门和企业之间的关系，构建统计政务一体、统计业务条块结合、统计数据管理应用协同的信息化发展格局。鼓励各地在统一框架下积极探索，参与全区统计信息化建设。

三、规划目标

（一）目标定位：建立“一个云台”。“十四五”时期，广西统计信息化建设将进一步强化技术支撑与应用服务的职能定位，利用现代信息技术成果，推进信息技术与统计业务工作的深度融合，助力加快推进广西统计现代化改革。建立与统计调查相适应的统计信息化建设和管理模式，构建覆盖统计各领域、全程统一、管理规范的基础设施保障和业务应用新体系，推进并落实统计业务流程的优化与再造，深度参与国家“统计云”项目建设，实现统计业务上云、数据上云、管理上云，打造创新引领、覆盖全面、高效安全、保障有力、服务精准于构建推动广西高质量发展现代化统计体系的具有广西特色的“壮美广西·统计云”平台。

（二）战略重点：强化“三个支撑”。根据构建推动广西高质量发展现代化统计体系的战略布局，按照一体化统计生产业务流程的改革思路，“十四五”时期，广西统计信息化建设将进一步强化“技术标准规范、数据采集管理、统计数据服务”的支撑作用。

1.着力建设信息化技术标准。建立健全支撑统计业务流程的信息技术标准，着力加强新产业、新业态、新商业模式等新经济统计指标体系的信息化标准建设，促进统计生产和管理信息技术规范化，推动统计信息化建设的标准化、规范化，保障统计信息系统安全高效运行。

2.着力升级改造联网直报系统。按照统计数据“报送、交换、处理”的中心架构，根据相关业务需求，升级改造、优化完善联网直报系统，在基础设施、采集方式、管理功能、应用端口、安全措施等各个层面不断扩展直报范围，推动企业单位基础统计数据“在线采集”全覆盖、部门综合统计数据联网直报纵向延伸，提高数据采集负载能力，提升数据处理系统性能，强化联网直报系统运维监控和技术服务水平。

3.着力健全统计大数据服务链。本着资源共享、协同发展的理念，着力整合统计系统的数据资源，强化对统计基础数据的集中统一管理、分类存储和挖掘利用，对接自治区数据共享交换平台，推进数据互联互通建设。强力推进广西大数据应用统计支撑平台，建立集历史静态数据与月度动态数据为一池、专业数据与主题应用融合为一体、模型预测与可视展示为一窗、数据采集与发布为一云的广西统计云数据中心。进一步强化对统计基本单位名录、经济普查、农业普查和人口普查基本信息的采集、更新和维护工作，全面打通三大“普查库”，构建广西统计地理信息一张图，打造形成“数据库体系托底、大数据平台说数、统计一张图展数”的“铁三角”技术服务链。

（三）具体目标：打造“七大板块”。围绕目标定位和战略重点，“十四五”时期，广西统计信息化将打造以开放融合、安全可控的基础设施为基础；以提速扩容、涵盖全面的采集处理为核心；以资源整合、统一管理的数据集中管理为突破，以融合创新、开放共享的数据开发应用为重点；以手段先进、功能完备的数据技术服务为支撑；以职能清晰、高效协调的智慧政务管理为依托；以职责分明、安全高效的网络系统安全运行监管为保障的“七大板块”。

- 第三部分  主要建设内容

“十四五”时期，广西统计信息化建设工作任务将以“七大板块”为具体抓手，主要实施以下专项：

一、落实信创替代要求，完善统计信息化基础设施

积极推进信创工程实施，处理好现有基础设施与信创产品部署间的关系，做好新旧设施设备和业务应用系统替代与运维保障，补齐网络、感知、智能、智控、大数据和云计算等基础设施，形成基于信创替代要求的信息化基础设施新块链。

（一）完善数据中心基础设施。按照统计调查项目生命周期，利用云计算技术，梳理政务信息数据资源目录，整合现有信息化基础设施资源，继续在自治区数据中心部署各类统计生产需要的信息技术基础设施资源池，形成以数据中心为核心节点，以汇聚重点专业领域数据为支撑的大数据和云计算基础设施云平台，实现网络资源、存储资源、计算资源、安全资源等基础设施的统一管理和运维监控。

（二）完善统计网络系统建设。充分利用、优化整合各类网络资源，完善统计政务外网，逐步使用电子政务外网资源实现统计系统业务专网网络连接，开发面向互联网进行数据采集或者提供统计服务的各类应用。依托政府电子政务内网建设统计政务内网，逐步实现与国家、各设区市统计机构之间涉密调查数据及统计工作秘密的网络传输。适时对接在国家统计云项目建设统计数据处理专网，在自治区级设立统计数据处理专网，并逐步向市级延伸，实现本级统计业务网与专网间的数据交换，满足在线处理统计数据的需要。加大对统计信息系统物理安全、网络安全、应用安全和数据安全等软硬件的投入力度，确保广西统计信息系统的基础设施安全、核心应用系统安全，实现各项统计业务互通和安全可控。严格落实信创工作要求，持续推进广西统计信息网络系统优化扩容，完善政务数据资源一体的光纤网络，扩展直报系统带宽接入能力，提高统计网络设备信创替代率，提升信息网络服务保障能力。

专栏1 统计信息网络建设

根据国家电子政务网络发展整体规划要求，充分利用、优化整合各类网络资源，建设统计政务内网、统计政务外网和统计数据处理专网。共同稳定高效、功能完备、安全可靠的统计基础网络架构，保障统计数据生产全流程高效安全进行。 统计政务外网。为连接各级统计机构且与互联网逻辑隔离的非涉密网络，承载面向互联网进行数据采集或者提供服务的各类应用。 统计政务内网。为涉密网络，承载各类涉密应用。依托政府电子政务内网搭建广西统计政务内网。根据国家统计局政务内网的扩容，以及政府电子政务内网的建设情况和规划要求，进行自治区级统计政务内网的建设，并逐步延伸到县级，实现上下联网贯通，整体建成广西统计政务内网，承担统计数据传输、汇总等任务。 统计业务网。指国家企业一套表联网直报平台和广西数据处理管理平台，前者为承载国家统计报表制度布设的各类统计数据采集报送任务，后者为满足地方需求所承担的相关统计数据采集、审核、报道、汇总等任务。 统计数据处理专网。指在对接国家统计云项目建设中设置的自治区本级与互联网物理隔离的非涉密网络，承载数据处理等敏感类应用，其覆盖范围逐步延伸至市级。

（三）完善智慧政务基础设施。支持科学化、智能化、多元化、可扩展的统计政务管理系统的构建需要，调整OA系统网络布局，更新替代政务管理设备。推进办公区域重点公共场所布设网络感知设施、部署智能终端应用环境、添设全程智能控制场景，推动5G技术应用实现有效覆盖，并在中国统计资料馆广西分馆重点展现。加大基于互联网的人事管理、资产管理、会务管理和执法监督系统的政务智能软硬件投入。推进统计视频会议（培训）系统优化扩容，构建融合智能的新一代视频会议（培训）网络。

专栏2 基础设施板块建设

数据中心基础设施云平台。结合国家和自治区云建设相关部署，进一步部署规划网络、存储、安全、服务器等数据中心布局，重点在统计电子政务外网终端接入边界部署防火墙和VPN网关，重点在网络安全防护系统中布设续保安全设备，保障统计业务系统正常运行。 统计网络基础设施。按照自治区人民政府办公厅关于推进互联网协议第六版（IPv6）改造要求，立足现有信息化基础资源，加快面向各级统计部门基于IPv6的统计信息化基础资源与应用系统部署，全面加强信息化基础设施建设，包括机房建设、网络建设、系统建设和安全建设，应配备标准服务器、正版操作系统、数据库、应用软件、视频会议系统、数据存储设备、网络安全设备等基础设施；积极推进乡镇统计站电子政务外网接入，实现自治区、市、县、乡镇统计机构网络全覆盖。积极推动广西统计信息网络系统基础设施的优化扩容，实现网络系统改造与业务拓展同步，提升统计业务管理设备支撑能力。积极推动智能服务终端应用环境布设与统计业务对接，让5G设备与技术赋能于统计数据生产、服务于统计数据管理。 政务管理基础设施。根据《政府机关使用软件管理办法》及有关文件要求，对全区各级统计机构所有办公电脑、服务器、网络及安全设备的硬件及操作系统、办公软件、杀毒软件等软件进行核查，逐步实现硬件软件信创替代。基于传统政务管理成本高、实时信息抓取难、资源利用不充分等问题，利用5G技术规划布设资料中心、办公楼层等区域网络感知设施设备，更新升级和替代改造公文处理、人事管理、资产管理、视频会议（培训）、会务管理等设施，提高机关行政效能的软硬件支撑能力。

二、适应统计改革大势，优化统计数据采集处理

主动适应统计方法制度改革，在国家数据采集处理系统框架下，拓展相关统计数据采集处理软件（程序）的开发与应用，规范相关业务流程技术标准，不断扩大统计业务承载范围，统筹部署统计数据采集处理系统，健全基于联网直报平台的统计数据采集处理新体系。

- (四）扩容升级企业联网直报系统。以实现所有常规统计调查数据采集的数字化、网络化、智能化为目标，进一步整合、优化、扩展企业一套表联网直报系统。按照调查类型、调查对象和管理对象的不同，充分利用网络和移动智能终端或小程序填报数据的技术手段，探索推进企业电子统计台账建设，细致梳理联网直报功能，完善即报即审即验机制，拓展具有专而精、适应性强、直报感流畅的数据采集软件功能设计，实现统计调查与企业生产经营系统的有效对接、统计数据全流程的在线采集、相关行政和生产记录的智能收集，提高统计数据生产能力。继续推进软件规范化进程，进一步推动联网直报类软件与其他统计数据采集软件在相关元数据标准、数据结构及交换标准、软件功能、操作模式、用户语言、数据管理、跨终端支持等方面的规范统一。继续推进联网直报系统向更多专业、更广地区的应用范围拓展，使之真正成为面向企业用户更多、PC端填报更集中、全面调查主线更强、协助调查融合度更高的直报系统。

（五）推动部门联网直报系统延伸。进一步完善广西部门综合统计数据报送、处理、共享和管理等功能，选择部分部门探索推进联网直报系统向部门直属填报对象延伸、跨部门跨区域数据共享，将部门联网直报系统向柳州市、来宾市等市延伸，并逐步横向平推至全区各市（县、区），构建形成自治区、市、县“三横N纵”的广西部门综合统计数据联网直报平台建设及推广应用工作格局，提高各级政府部门综合统计数据在线采集交换共享能力。

（六）搭建基层统计网格化直报系统。充分利用有关部门网格资源，按照网格化管理工作模式，推动基本单位管理、农业农村统计数据和人口变动调查等采集工作纳入网格化直报管理，实现村级统计协管员通过手持终端设备采集和上报数据，自治区、市、县（市、区）及乡镇（街道）通过PC端同步管理、审核、汇总数据，逐步实现统计网格化管理平台与统计业务平台的有效对接。

（七）探索其他采集方式。拓展现代信息技术应用，探索开拓周期性普查、抽样调查、专项调查等统计调查领域中，由调查对象通过互联网或移动智能终端直接报送统计数据的采集方式，实现所有统计调查数据采集的在线化。提升利用企业数据信息的能力，研究探索企业电子化生产经营或财务数据自动转换生成数据的统计台账，积极推进企业电子统计台账接入联网直报系统。探索应用部门行政记录、企业生产经营和商业数据等资源采集统计数据。挖掘信息技术应用潜力，在新经济、产业链、人口动态、营商环境等监测领域大胆探索采集方式。支持通过互联网抓取方式、购买方式和合作方式获得的第三方数据。

专栏3 统计数据采集板块建设

完善统计联网直报系统。按照“优化统一平台软件功能，扩大联网直报范围”的要求，在原有系统基础上进行功能拓展、落实信创替代、扩大业务范围、优化数据采集功能、分专业置入主要指标异常审核模块、增加自动化数据接口、增设平台业务职能，实现移动终端联网直报APP或小程序；升级统计调查制度再设计功能，实现统计报表类别、统计指标解释、审核逻辑关系等相关调查内容的模糊查询和自动获取。增加“四下”单位抽样调查数据采集子系统，全面提升“四下”单位数据采集效率和主要数据实时审核。增加统计执法管理子系统，实现统计执法“双随机”抽查功能、统计执法证管理功能。增加优化营商环境工作监测资料报送系统，实现营商环境的精准评价和监管调用。增加投资、房地产、建筑业、文化产业和农村农业等专业年定报采集管理子系统，将各地新增调查项目迁移到直报系统，打通数据采集集约直报渠道，实现主要专业数据采集“一台通报”。 部门综合数据联网直报系统建设。统筹设计部门统计报表元数据管理框架、梳理部门综合数据资源目录、定制部门报表制度、设置各类用户权限范围，依托政府电子政务外网，充分应用大数据、云计算、互联网等先进技术，构建纵向贯通、横向平稳、延伸到县（市、区）的“三横N纵”广西部门综合统计数据联网直报平台。探索推进跨部门、跨层级、跨业务的数据直报与局域共享，实现各级政府部门统计数据的“聚、通、用”，为各级政府决策提供快速、高效、精准的部门数据服务。 基层统计工作网格化直报系统。建立基于网格化管理模式的样本库、人员库、项目库等数据库，设置基本单位管理和农业农村统计、人口变动调查等板块，以村干或者网格员为各项基层统计调查工作的组织承担者，搭建相关专业调查对象端（PC端、APP、小程序等）、归属地管理端、数据审核汇总端和系统管理功能模块，努力构建全域覆盖、资源整合、靶向报送、模块监管、组织承担者自律、上下联动的基层统计网格化直报管理体系。

（八）推进统计数据处理系统建设。按照系统功能模块化、组件化、便捷化要求，完善自治区级各专业的数据处理系统，能够为满足各专业数据审核、整理、汇总、查询、分析等常规任务，以及加权、计算、建模、评估等特殊需求，而提供个性化、专业化、可视化的功能。在原统计联网直报平台基础上拆分建立本级节点的数据处理系统，满足各类统计调查和普查任务的数据处理需要。

三、整合优化数据资源，实现统计数据集中统一管理

运用信息技术，全面梳理、分类汇集统计工作各流程的基础数据，构建统计数据库资源池，实现统计数据资源的集中统一管理，积极参与自治区有关部门数据资源共享，构建基于统计业务应用平台的统计数据管理新格局。

（九）统计数据资源管理。建立和完善周期性普查、常规统计、专项调查等各项专业数据管理机制和运行机制，建立严格的数据管理权限划分制度，将调查对象、工作人员、业务进度等统计工作信息和工作环节纳入制度管理范围，改变以专业为主体的分散式数据管理方式，实现基于空间分布的统计调查对象、分布式数据等统计数据资源的集中统一管理。全面治理统计机构历史数据、管理数据等各类资源，逐步实现数据的标准化归集、集中存储与管理。

- （十）统计数据分类整合。全面分析现有存储设施使用状况、数据存储量和分布与备份形态，增加网络回溯外加存储授权和存储设备，按照分布式存储、横向扩展数据计算基础架构的原则，规划数据存储与备份，构建平台存储资源池，有效利用服务器资源，降低资源消耗，实现IT环境的节能减排，完善横联自治区有关部门，上联国家统计局，下联各市县的存储资源体系。

1.统计综合数据整合。推广开放式共享化管理模式，推进综合数据资源目录化管理、授权使用、及时更新、覆盖全面，通过实现与自治区政务一体化平台应用全面对接，统筹建设综合应用数据库，完善面向统计业务的数据管理系统、面向公共服务的综合数据发布库和面向微观数据管理应用的基础数据库系统，推进数据资源跨部门、跨专业、跨层级共享共用。

2.核算基础数据整合。以构建推动广西高质量发展现代化统计体系为契机，以各专业基础数据为载体，加强专业主题化统计指标目录体系和核算专业基础数据组织制度体系建立，整合优化专业原始数据库群、部门基础数据，充分利用大数据技术，推动专业统计数据管理与开发应用的现代化，为综合统计、核算数据来源调配提供技术支撑。

3.部门综合数据整合。强化对部门统计数据采集报送系统的规划与建设，建立健全部门综合数据联网直报平台，完善部门综合数据主渠道报送和汇聚整合，加强部门综合数据、行政记录的开放共享和多元化融合利用。支持相关专业处室开展“点对点”或“点对面”部门数据提供服务，增强部门综合数据在大数据背景下的综合分析和预测预警应用的技术保障能力。

专栏4 统计数据管理板快建设

推动统计数据资源整理和管理的现代化。完善构建统计数据湖，建立完备的数据资源管理体系、高效协调的管理机制和运行机制，将各专业调查和交换取得的各类基础数据、综合数据、部门数据、互联网数据等数据资源进行集约管理、整理归档，积极推动统计数据资源共享共用。 建设统计数据归档管理系统。制定归档数据标准规范，完善数据归档工作管理流程，建立满足采集数据管理的数据文件柜及工作制度，对各专业年定报、各项普查和专项调查的所有数据、数据处理方法及配套制度按统一格式集中管理。 打通政务数据资源横向共享通道。对接自治区统一的数据共享交换平台，建立与区级有关部门的数据共享交换机制，按照自治区大数据发展局统一制订的政务信息资源目录及其数据标准规范，实现与各部门系统数据的互联互通、信息共享。 打通统计数据资源纵向共享通道。建立健全各市、县统计数据库，建立上联国家统计局，下接各市、县统计机构的数据共享系统，研究建立各市、县统计部门与政府综合统计信息共享机制，促进全区统计信息资源的开发、利用和共享。

（十一）构建统计数据资源池。按照“规范标准、统一管理、集中存储”的原则，运用数据仓库、数据流、数据挖掘、分布式存储等技术，对不同专业、不同调查类型、不同采集处理功能等进行分类，对多源数据及其数据库进行整合，逐步实现所有联网直报平台采集基层数据和所有综合汇总数据的全面存储，建立数据信息全面完整的广西统计数据资源池和各种分类数据池，逐步实现数据采集、交换、处理、分析、存储、发布的全流程网络化存储。统计数据资源池覆盖全区各市（县、区）统计机构，根据各地实际需求开放共享。

专栏5 统计数据资源池建设

统计数据池即利用新技术手段构建的统计数据资源管理体系，运用数据仓库、数据流、数据挖掘、深度学习、分布式存储等技术，进行多源数据整合，洪统计工作采集、处理、分析、发布各流程的基础数据资源，实现统计数据的集中管理、交换共享、灵活高效应用。“十四五”时期，广西统计数据资源池建设主要组成类别为： 统计数据库建设。制定统计数据库框架、内容和路线图，按照统计业务特点，根据获取的采集数据、统计生产数据、以及成果类数据进行整理和归类划分，按照信息资源库建设内容分为基础数据库、专业应用数据库和宏观数据发布库。 健全统计调查名录库。充分利用经济普查、部门行政记录和各项统计调查资料，持续巩固“多证合一”改革成果，汇集整合跨部门各类市场主体名录信息资源，升级基本单位名录库系统程序功能，增加广西统一社会信用代码数据交换接口运维，建立部门名录共享比对系统，依托自治区综治委网格化员力量查找核实单位基本信息，逐步推进名录维护网络化管理模式，有效提升统计调查名录数据质量和应用水平，实现面向单位的统计调查样本获取、上规入统单位属性比对、部门数据基础需求等均归口基本单位名录库，实现对名录库规范采集和动态维护，实现名录库与联网直报系统的整合统一。 全面打通普查数据基础库。利用大数据技术，采用统一的元数据管理标准，全面打通历年普查数据，建立“人口普查通库”、“经济普查通库”和“农业普查通库”等三大“普查通库”，从纵横方向实现数据的灵活查询、分析挖掘、可视化展示和关联辅助性应用。 建立便于深度利用的专业应用数据库。根据各相关专业的数据应用需求，探索建立分专业统计数据整合标准，统一规范数据按行业（专业）分组，完善统计指标计算方法，在专业统计基础数据资源库基础上，逐步对常规统计、专项调查等历史数据进行整合梳理，形成便于深度挖掘利用的时间序列数据，建成基于大数据应用统计支撑平台展示、以反映经济社会发展的主要指标为核心的专业统计应用数据库。 健全完善宏观数据发布库。认真贯彻落实自治区政务数据资源管理有关规定，建立宏观数据资源共享开放目录，进一步厘清数据管理共享职权，适时扩大数据库资源共享单位范围，加强对宏观数据的动态维护管理，以大数据应用统计支撑平台为载体，努力将宏观数据发布库打造为广西统计数据资源受众面广、共享度高、服务时效性强的开放窗口。

四、利用新一代信息技术，打造统计数据开发应用品牌

全面借助政府政务资源、全面借力现代信息技术、全面对接国家统计核心业务应用系统，积极探索新技术在统计工作中的应用，着力提升大数据开发应用能力，推进统计工作与现代信息技术深度融合，拓展基于广西大数据应用统计支撑平台的统计数据开发应用新领域。

（十二）建设“壮美广西·统计云”。按照国家统计局和自治区数字广西战略部署，深度对接国家统计云平台，有效对接自治区“壮美广西云”建设工程，分期分批将自建在用系统、新建应用系统、国家统建应用系统迁移部署到政务云。积极对接自治区有关部门、各设区市行业云、部门云，整合数据中心基础设施资源，构建统计基础设施云平台，打破传统IT架构的限制，实现资源共享和弹性伸缩，为各种规模和类型的云应用提供统一的开发、运行和管理服务，构建“开放融合、动态扩展、随需应用、安全高效”的制度环境和技术环境，形成有利于基础设施互联互通的“壮美广西·统计云”，为各级统计部门、统计业务应用和政务管理提供支撑和保障。

（十三）统筹统计业务应用开发与部署业务、技术和数据中台。积极推动核心统计业务应用系统一体化建设，探索建立微数据处理和应用服务器集群，构建依托微服务架构的统计业务应用群，建设统计业务中台、技术中台和数据中台，实现应用开发运维的一体化，建立敏捷、高效、经济的应用开发体系。坚持建设集约化、部署集中化、应用平台化，适时开展系统整合与网络互联工作，实现各项统计业务的协同联动，实现由分散建设向共建共享模式转变。

（十四）大力打造大数据应用统计支撑平台。立足着眼于未来更广范围应用的理念，本着专项与兼容并重的思路，进一步拓展广西大数据应用统计支撑平台。以常规统计调查和周期性普查数据为主，以专项调查、部门统计、大数据为补充，跨界跨级采集、整合与分析各类统计数据，植入主题各异的数据窗口，植入统计数据决策支持系统，植入与其他数据管理服务互联互通功能模块，植入统计监测预警可视化元素，强化数据加载更新责任履行、数据流传使用安全防护等运行维护能力建设，实现当前与历史、内部与外部、宏观与微观、静态与动态、数据与图表、可读与可视等多源异构数据的全面展示，构建广西社会经济发展全景式“数库”+“智库”模式，为各类用户在线查询、智能搜索和数据分析等数据需求提供易用性、便捷性平台，为提高服务自治区党委政府决策的精准性、时效性和预见性提供有力支撑。

（十五）建立统计地理信息应用系统。运用空间地理信息技术框架体，以经济普查和人口普查的空间数据资料为基础，以基本单位名录资料的动态更新和人口变动及专业主要经济指标为补充，统筹广西地理信息与人口普查、经济普查、农业普查和其他统计专业等基础数据相融合，植入地图元素、可视化技术、数字转换功能，建立广西统计地理信息应用系统，形成展示类型丰富、立体效果明显、主题分析多样的广西统计“一张图”，为普查区域划分、常规统计城乡属性划分、地域任务分配、抽样调查设计管理、统计调查导航辅助等应用提供基础地理数据支撑，为领导决策提供统计可视化参考，为社会公众提供统计信息可视化服务。

- （十六）建设广西人口迁移流动大数据应用系统。以第七次全国人口普查数据资料为基础，以人口抽样调查、常规人口统计调查为动态更新，利用手机运营商资源、公安部门以及其他有关部门行政记录，依托大数据应用统计支撑平台，建立广西人口迁移流动大数据应用系统，构建全区统一完整、真实可信、动态更新的人口迁移基本信息库，为流动人口管理、统筹城乡发展、规划产业布局等决策政策提供详实的基础信息依据。

（十七）探索推进大数据在统计领域中的应用。建立运用大数据技术开展数据采集工作的制度规则，加强大数据技术与传统数据生产方式的汇聚整合和融合应用。广泛利用部门行政记录和企业生产经营记录，深度挖掘互联网信息资源，拓展统计数据来源，实现不同渠道数据向统计数据的有效转换，不同数据来源对统计主要指标的佐证评估，着力为提升大数据采集、整理、筛选、存储和分析应用水平提供多种方法和技术手段。重点在新经济、核算、贸易、投资、人口和就业、工业、能源、社会科技、农业、服务业、名录管理等专业取得新进展。

（十八）探索区块链新技术研究与应用。根据《广西壮族自治区区块链产业与应用发展规划（2021-2025年）》（桂数广发〔2021〕4号），结合统计领域的业务特点，利用区块链具有的分布式对等网络、密码学、共识机制、智能合约等多种集成创新技术特点，积极推动企业生产经营数据上链，探索建立分布式企业统计台账为基础的链式统计新模式。利用区块链具有开放透明、不可篡改、对等互联、易于追溯等特性，探索推进区块链在提高企业上规入库培育的可信度和佐证力、提高部门间数据交换共享效率和安全、增强基本单位名录管理的安全性和高效性、舒解部门联网直报平台中潜在的高频报送量、解决统计业务管理中遇到的数据安全问题、防范统计数据造假等领域的应用。争取在企业培育、统计台账设立、在线执法等领域有突破。

（十九）探索推进新技术融合应用。积极吸收新技术，适应数据化转型新趋势，挖掘数据生产要素，加快人工智能、大数据、物联网、5G等前沿信息技术与统计业务工作的深度融合，推动集成创新和融合应用。努力在贸易、投资等领域探索以5G技术数据采集传输模式中有新成果。鼓励各级政府综合统计积极创新思路、先行先试，在实践中探索、积累、总结、推广新技术的应用。

专栏6 统计数据开发应用板块建设

大数据应用统计支撑平台。对广西主要经济指标数据进行整合、清洗、归集，全国及各省、东盟各国和国际主要国家的数据进行收集、合成，利用云计算、自然语言处理、数据挖掘等现代化信息技术，开发数据服务、数据支撑管理、经济分析预测预警、经济景气预警、专题应用分析、资源共享与管理、专业之窗、APP移动应用等主要功能模块，展示政策工具箱、微观与大数据辅助决策、价格数据抓取、统计数据填报监测等创新应用系统，预设统计一张图、政务智能、网格化管理等其他统计应用系统接口，适时与联网直报系统端口对接，具有数据系统加固安全、及时更新完整、界面调阅清晰、功能转换便捷、基础数据自动抓取、分析数据自动生成、业务流程展示等技术特点，实现一次录入、多次调用、多应用场景展现、可视化展示、对外线上发布数据的新统计应用模式。 广西统计地理信息“一张图”。利用第七次全国人口普查建筑物标绘图成果，划分经济单位和居民居住系列建筑群体，按照统一归集、一体化集成、分类定位植入的思路，整合人口与经济普查基础数据、标绘工业和农业产品分布图、标注生产经营服务单位地理位置，建设地理空间数据仓、基础数据展示群、调查单位动态体、主要经济指标变化流，形成统一的广西统计地理信息“一张图”，实现国情国力普查调查小区划分、地域抽样调查设计管理、统计数据在空间地理系统中可视化展示等功能，实现统计数据的地图化、数据查询的空间化、分析成果展示的可视化，并适时接入大数据应用统计平台，以三维数字沙盘形态向中国统计资料馆广西分馆推送。 广西人口迁移流动大数据应用。充分利用人口普查、人口抽样调查、常规人口统计调查等统计资料，通过收集三大通讯运营商用户数据，结合公安、卫健、自然资源、教育等多部门行政记录，完善人口迁移分析模型，应用可视化技术，动态直观展示人口数据迁移情况；提供直观方便的人口迁移洞察与监测，通过研究人口迁移与经济发展、文化教育等关联性，为政府领导提供科学决策依据。 大数据在统计领域的应用。积极探索大数据获取途径和手段，研究大数据应用方法和技术，进一步整合政府综合统计业务，充分挖掘和开发利用周期性普查、常规调查和专项调查采集的大量微观统计数据，加强大数据资源与统计政务数据资源的关联分析和融合利用，着力为提升大数据采集、整理、筛选、存储和分析应用水平提供多种方法和技术手段，打造大数据在统计领域应用的新兴之轨，建立以常规统计调查为主，大数据应用为补充的统计调查新机制，重点对数据量大、逻辑关联性强的相关统计专业制定大数据应用的解决方案。 探索建立企业培育库储备平台。探索区块链在提高企业上规入库培育的可信度和佐证力的研究与应用，通过整合工商、税务、运营商、新闻舆情、网络广告、招投标、创投、招聘、电商、固定资产投资项目及产业数据库、移动服务渠道等信息数据，对企业综合实力、经营结构、项目规模、营收水平、资本构成、人员构成等经济交换发展数据实时评估分析，形成企业培育库的种子清单，对临界企业进行重点监测，辅助政府有关部门及时、动态掌握可上规企业的潜力。

五、立足满足各方需要，提升统计数据技术服务水平

积极利用政务云平台、公有云资源开展统计数据技术服务，立足适应需求、满足各方、优化功能的原则，推进数据发布涵盖内容的扩展，促进统计数据发布库与其他数据管理服务系统的互联互通，构建基于广西数据政务一体化平台的统计数据技术服务新支撑。

- （二十）非涉密数据中心和业务专网迁移上云。按照自治区政务一体化平台的统一规划部署，全面盘点统计政务信息化资产，全面清查数据中心和非涉密业务专网有关基础设施及信息政务数据资源，全面厘清数据中心基础设施布局和功能区划分、业务专网类别和载体，进一步加强数据中心和业务专网在标准、分类、制度、管理等方面的规范化建设，统筹稳妥推进非涉密数据中心和非涉密统计业务专网迁移上云，将数据中心建成自治区云数据中心的重要一朵，使统计业务专网成为自治区政务一体化的重要组成。

- （二十一）推进统计服务技术化。充分利用大数据等技术手段，整合和集成各种分析应用工具、数据挖掘手段，建立数据挖掘产品目录清单，充分挖掘和开发开放周期性普查、常规统计和专项调查采集的微观统计数据，提高统计数据资源的利用率，提升统计数据的服务价值。推动各专业积极拓展大数据应用领域，与企业、高校和科研院所等共同开展大数据深度研究，切实提高统计大数据应用水平。大力推进利用新媒体公布数据，实现主要统计数据互联网发布。

（二十二）推进统计服务共享化。主动适应广西政务数据资源管理与应用改革，按照自治区政务数据治理“五个一”新模式，建立统计政务数据治理标准和共享机制，编制统计数据资源开放目录，梳理数据治理权责清单，整合统计政务信息系统，摸清结构化数据、库表数据、信息类项目等资源总量，规范数据用户管理，推进政务数据“聚通用”，提高统计数据资源汇聚、调度和管理能力。充分利用好微观和宏观数据库资源，主动纳入自治区公共数据共享交换平台，构建统计综合部门数据与部门统计数据间的映射，实现常规统计、普查数据在不同的统计业务系统中的数据交换与利用，实现系统内部、部门间、专业间的业务协同与数据资源共享，进一步扩大部门用户的数据交换范围。加强政务服务端管理，提高网络运行监管、企业法人统计信用记录、线上调查项目审批、公共数据开放管理、数字政务运转和基础设备安全等保障能力。

（二十三）技术支撑数据发布范围。以信息技术支持统计标准、统计调查制度、统计数据生产过程等信息的主动公开。充分发挥大数据信息时效性强、灵敏度高、更加贴近微观主体的特点，加强对新产业新业态新模式等新经济和新动能的大数据分析，开展对数字经济，以及产业规模、效益、结构、资源等方面的统计数据进行技术性描述，丰富宏观数据发布库的发布内容，使宏观数据库涵盖数据指标更加全面、发布结构更加清晰、用户体验更加快捷，促进统计数据库体系与部门数据管理服务子系统的互联互通，提升统计数据服务质量和水平。进一步推动信息技术在统计数据开发领域的设计与应用，全方位、多层次、多视角地开发满足各方用户对个性化、多样化和交互化需求的统计产品，提升统计数据传播力，拓宽统计数据影响力。

六、助力机关效能建设，建立统计智慧政务管理架构

融合统计资料、政务信息、公文流程、人事资料、资产数据等多维数据资源，依托现代信息技术和产品，建立统计资料智能化管理系统，升级人事管理、公文处理、视频会议（培训）、新媒体发布等政务管理系统，实现机关行政管理过程即时识别、远程交互、实时记录、精准考核、规范运作，推动政务管理向智慧化模式转变，建立基于新技术新产品应用的智慧政务管理新架构。

（二十四）建立统计资料智能化管理系统。加大中国统计资料馆广西分馆在感知设施、智慧产品、智能存储、智控技术等方面的投入力度，实现统计资料收集电子化、存储数字化、流转网络化、检索系统化、处置规范化和管理智能化，推进统计资料跨界开放资源、线上共享共用、线下体验直接，增强统计资源完整、存储资料监管、共享数据安全等领域的智能感知和精准管理能力，推动统计服务观念的更新和形象的转变,提升现代化资料管理水平，促进统计生产力和影响力的提高。

（二十五）升级人事管理系统。结合年度内自治区统计局机关、直属事业单位人员日常考核标准和绩效考核指标变动情况，对原有的人事管理系统功能进行升级维护，推行人事档案数字化管理，增加处室单位人员无接触考勤管理，增设人员荣誉展示、会议签到管理、外勤审批、请假报批、工作任务完成评估等功能模块，提高政务管理精准度，实现人员考核考评管理可量化。

（二十六）升级办公自动化系统。结合统计综合行政、机关党建、业务处理、后勤保障等不同职能，依托电子政务内网建设，优化公文电子化处理流程，升级完善OA系统应用平台，增设工作安排、工作交流、督查督办、应急处置等政务栏目，完善PC端和移动端公文处理界面和功能，提升政务信息资源存储空间利用效率，增强公文在线办理、移动办公技术支持，推动行政办公数字化、精细化、移动化，实现公文处理事项“一窗”受理、“一网”流转、“一键”办结、“一笺”留痕、“一库”检索，实现公文办理事项全过程及时快捷、全流程顺畅清晰。

（二十七）推进视频会议（培训）系统。结合统计调查频率高、受众面广、时效性强的特点，充分运用现代视频技术，改造现有视频会议（培训）系统的要素布设，打通跨专业跨地域视频通道，建立会议灵活接入、操作简单易用的云视频会议系统和智能会议室，实现全区视频会议系统覆盖全区各市、县（市、区）综合统计部门，并向乡镇延伸，为各专业统计工作的迅速布置、为基层统计部门快速获取统计政务信息和业务知识提供远程技术支持。

（二十八）推进其他领域在线应用。构建对部门和地方统计调查项目、涉外调查机构资格认定的网上审批备案平台，并将其纳入联网直报系统；建设统计教育培训在线学习平台，实现各类统计人员继续培训教育资源共享、数据互联互通；建设统计科研业务管理系统，实现统计重大课题研究，以及优秀统计分析信息网上申报、网上审核、统一管理，提升统计科研管理信息化水平；健全社情民意调查系统，开发应用网络调查、云调查、微信调查等方式方法，提升社情民意调查信息化建设水平；建立固定资产管理系统，实现固定资产来源、入账、在用、变更、流转、报废、清库等流程的电子动态管理；建设统计执法检查系统，推进统计“双随机”抽查、行政处罚与信息化应用相结合，逐步实现统计执法检查人员和检查对象的抽取、检查结果的录入与公开，探索违法案件从立案到行政处罚结果信息推送等全流程电子化管理。

专栏7 统计智慧政务管理板块建设

统计资料智能化管理系统：按照中国统计资料馆广西分馆战略定位，基于实现各类统计资料网络查询、在线阅读、自助调取、远程交流、高效运行的目标，加大对统计资料馆智能控制、全自展柜、多形触模、自动感应、虚拟机器、环境监控等智能产品设备和软件的投入，通过应用网络、计算机、图文扫描、光盘存储及其他存储模式等先进技术手段，将纸质载体、模拟信号的统计资料转化为电子形态的数字化，并进行集中统一管理。以电子化和数字化统计资料为主体，引进先进的资料档案管理新模式，结合中国统计资料馆广西分馆规划建设内容和统计资料管理相关分类标准，建设以数字信息化、网络化和资料信息共享为主要内容的统计资料智能化管理系统，实现统计资料从收集、整理、归档、保管到全自展示、现场感知、远程共享的智能化，不断提高统计资料快速检索和实时服务各方的能力。 人事管理系统。增设局域网络设施，升级完善视频监控系统布局，利用互联网、物联网和射频识别等信息技术，以身份证号码为唯一标识，以智能手机为载体，推行办公公共区域“一码通”应用，建设完善人事管理数字化平台，实现勤务考核、绩效考评、事务管理等人事管理的全程可视化监督留痕，充分发挥信息化对全员工作纪律、工作状态、工作环境等行风建设的空间管控与支撑约束作用，推动形成全员共同参与监管的机关效能建设环境和机制。 视频会议（培训）系统。采取分级负责、分层实施的原则，以现有的视频网络设施为基础，对各级在视频信息资源利用、线路租用方式、视频设备选型、电声设备组成、会议系统功能、会议室场景布设和运营管理机制等方面提出指导性意见，在标准规范、布局体系、安全保障和关键技术应用等方面提出建设性意见，为各级综合统计部门提供先进合理、高性价比、完整全面的解决方案，建成画像高清、信号流畅、运行安全、对话便捷、管理高效的视频会议（培训）系统。 新媒体数据发布系统。规范统计门户网站的内容组织、栏目结构、网站建设的技术应用与管理工作，及时更新网站（专栏）信息，加强对“广西统计”微信和官方抖音的信息采写、编辑和发布等软硬件投入，拓展移动端APP、微信、抖音等发布渠道，大力推进政府综合统计调查主要数据的互联网发布、新媒体公布，为社会公众提供多样、时效、便捷的动感化、形象化、可视化的统计产品。

七、增强安全意识，强化统计网络系统安全运行监管

以有效支撑统计生产能力和效率提高为核心，加强统计网络安全管理制度顶层设计，优化关键基础设施维护、网络运行监控和业务应用系统使用等方面的规范化管理，提升主动安全防御能力，构筑基于统计网络系统应用布局的安全运行监管新护网。

（二十九）技术标准规范体系建设。统一规划信息软硬件架构体系和技术标准，强化各专业应用系统协同功能。建立健全软件开发、数据资源管理、信息共享开放、系统整合共享等系列技术标准规范，加快完善统计元数据库、统计名录库、统计地图库、统计标准库、网络整合治理、风险防控监管等技术标准建设与管理，构建框架合理数据、层次清晰、权限科学、规范完整的统计信息化标准体系，推动标准规范覆盖统计信息化建设工作全范围、全流程。

（三十）网络安全防护体系建设。按照国家信息安全等级保护和涉密信息系统分级保护的要求，结合《网络安全等级保护2.0》和国家安全自主可控改造战略部署，从安全策略和管理制度、安全管理机构和人员、安全建设管理、安全运维管理等方面，构建新信息技术应用环境下的新安全体系架构，保障云环境下的业务和数据安全。建立完善数据中心机房、应用系统、安全设施、运维管理、等级保护、运行监管和应急预案等网络安全管理规章制度，推动落实网络安全责任制，规范使用者行为；加强物理环境安全、网络通信安全、设备计算安全、系统应用安全、数据使用安全等技术引导和规范，充分发挥关键信息基础设施自身内置的安全防护功能，增强正面防御能力；强化网络设备、主机、数据库、应用系统的安全管理，提升统计网络和数据的防攻击、防渗透、防窃取能力；加强信息安全管理制度建设与信息安全技术系统建设的协调统一、统计信息系统和安全系统的同步建设、网络信息传播与统计信息技术应用同监管、系统内外的动态感知和应急联动防御共相融，提升统计网络风险监管和防范水平，确保广西统计信息系统的基础设施安全、核心应用系统安全、统计工作高效安全。

（三十一）网络运维管理体系建设。强化新的安全运维意识和运维水平，完善现有运维管理体系，加强运维总体管控能力，制定日常监管、技术合同管理、以及技术外包商管理、运维服务商管理等制度，规范技术外包、运维服务行为，组建以数管中心为主体、项目承建方、有关部门专家为一体的运维团队，实现对统计业务系统的集中监控、集中维护与集中管理和一体化运维服务。实时采集机房环境、网络资源、主机资源、应用资源、存储资源、网络安全资源的运行信息和指标参数，应用大数据技术对IT资源运行状况进行综合分析，实现故障预判和标准化运维流程与审计，并为信息系统建设科学化提供数据参考依据。提高信息化资产管理科学化、规范化、精细化水平，实现统计数据运维工作“管理体制标准化、工作流程规范化、运行情况可视化、质量评估数字化、故障分析智能化、工程管控一体化”的管理目标。

（三十二）网络系统监控预警体系建设。制定网络安全事件监测预警与应急预案，建立健全网络与信息安全通报机制，加强网络安全态势感知、监测预警和应急处置能力。应用安全监测预感知技术，采集关键网络区域和信息系统流量信息，识别异常和攻击行为，开展基于全网络区域流量的溯源分析、安全态势数据分析、安全监测分析，提高实时监控能力。不定期开展网络安全攻防与应急演练，加强对通信线路、网络布局、重要应用系统和数据资源的安全接入评估，整合通报及协同处置流程、规范网络安全攻防演练、等级保护测评和关键基础设施安全保护，提升主动安全防御能力。

（三十三)锻造统计数据安全盾牌。全面提升信息化关键基础设施建设水平，深入研究统计数据生产周期业务特征和技术特点，构建统计数据的安全防护体系框架。建设包括个人终端设备实名制、网络用户统一管理、网关、端口、IP地址等台账设置、统计数据分级分类、数字证书鉴别、应用软件安全规范、访问和管理权限动态管理、数据加密标准化、常态化运维审计、用户终端后台监管等措施的全方位数据安全治理体系。完善数据库重要数据灾备功能，着手开展备份系统建设，实现重要应用数据级备份，核心业务系统应用级备份，确保数据安全性和应用高可用性。加强部门间沟通协调、密切配合，协同防护、共同保障统计数据安全。

第四部分  保障措施

为保障“十四五”统计信息化规划顺利实施，要将规划任务分解为可操作的具体工作项目，并结合年度建设时序，强化统筹协调、加强督促检查，确保本规划各项目如期推进、各项任务如期完成。

- 一、加强领导、健全组织、科学管理

- “十四五”时期，全区各级统计部门要统一思想认识、转变工作思路，把统计信息化新发展放在加快推进统计现代化改革新发展全局和长远的战略高度上加以认识，把统计信息化建设作为构建推动广西高质量发展现代化统计体系的着力点加以推进，把统计信息化推进放在统筹研究解决困难和问题的具体事项中加以落实。一是以政治建设为统领。贯彻落实新时代党的建设总要求，牢牢把准政治方向，以政治建设引领统计信息化建设，推动党建和统计信息化业务工作深度融合、同向发展。二是加强组织领导。各级统计机构要切实加强对信息化发展工作的组织领导，统计部门“一把手”要亲自挂帅，亲自谋划，健全组织、充实力量、创造条件、全力推进。三是注重统筹协调。借助数字广西建设的有利契机，结合统计信息化所具有的全局性、综合性、专业性等重要管理属性和特点，主动推进统计信息建设发展纳入本地区、本部门、本行业发展规划，积极争取地方财政、发展改革、大数据发展局等部门的支持，保障稳定的信息化资金投入和经常性运行维护经费投入。四是重视网络安全。要切实履行网络安全责任，强化信息化建设各安全领域、关键环节职责清单，采取有效措施，加强网络安全宣传教育，加强网络运行安全监管、预警、应急等防御工作，确保统计信息数据资源安全，确保统计工作正常高效开展。

- 二、提高统计信息化规划建设执行力

本规划是“十四五”时期全区统计信息化建设工作指导性文件，具有管方向、管根本、管重点的作用，必须以高强度的执行力给予推进。一是建立机制。各级统计部门要围绕本规划的目标和主要建设内容，建立健全与统计信息化建设、信息技术应用管理职能相匹配的多层级协同体制和工作推进机制，加快推进统计信息化组织架构和管理机制改革。二是明细任务。各级统计机构要制定统计信息化年度工作要点，分解任务，细化工作目标、内容和进度安排，并根据新的形势变化要求，统筹进行滚动调整，保证规划任务稳步推进。三是强化管理。要按照“业务需求先导、顶层设计先行、建设投入保障、信息技术跟进、运行维护协同”的流程，加强统计资料、政务信息、统计数据和业务应用系统等资源的集中统一管理，促进信息技术应用与统计工作的深度融合，确保信息化建设各专项有牵头、有协作。四是突出考核。要加大对各级统计调查部门信息化建设的技术支持和指导力度，按照年度信息化工作要点突出考核重点，强化年度工作完成情况的督促检查和跟踪评估，确保信息化建设各项工作任务有序推进、落到实处、产出实效。

三、加大统计信息化建设专业队伍培养力度

建立适应新时代统计信息化发展需要的人才培养和激励机制，健全多层次、多类型的信息化人才培养体系，多种形式积极推进信息技术教育培训工作，加强云计算、大数据、区块链等新信息技术领域的人才培养，大胆使用信息人才，打造肯干事、能干事、干成事的统计信息化队伍。建立各级信息技术人才交流与统计业务人员轮岗交流工作机制，为技能型、应用型人才提供更多的实战机会，支持数管中心与信息技术有关部门、龙头企业、高等院校等加强合作，联合开展统计信息技术应用研发攻关，加快培养一批既精通统计业务又熟悉信息技术的复合型人才，不断提高数管中心系统运维人员的IT技能和信息化管理水平。探索建立统计信息化领域技术应用成果和绩效管理、利益分配挂勾等相关支持政策，大力支持信息技术团队开展统计信息化建设的创新应用，采取有效措施吸引高技术人才，创造条件稳住人才，为广西统计信息化新发展提供智力支撑。

四、加强统计信息化建设成果宣传推广

各地各部门要综合利用各类新媒体，广泛深入宣传统计信息化建设的重要意义，通过组织现场会、实地调研、分片区座谈会、举办专家讲座、开展专业培训和案例成果宣传等多种形式，提升统计信息化建设推进能力。要及时总结提炼统计信息化建设中的创新经验和特色亮点，发布统计信息化建设优秀成果案例集，加强经验成果交流、引进和吸收，促进优秀案例有效推广，放大示范效应，积极构建有利于统计信息化新发展的良好社会氛围，推动全区统计信息化建设持续健康发展。

五、加强资金保障和资产管理

积极争取财政资金和预算内投资，加大统计网络安全运维、信息化设施设备更新、新技术开发利用、统计政务数据治理、统计应用系统新建等方面的经费投入，建立信息化建设资金和统计业务发展、新技术应用相匹配的预算增长机制。加强内部控制体系建设，强化信息化资金和资产全流程管理，严格执行招投标程序、严格审核支出、严保资产安全高效使用，在全面防范廉政风险的基础上，抓好重点环节风险防控。

附录：广西“十四五”时期统计信息化发展规划专项清单

# 附录

# 广西“十四五”时期统计信息化发展规划

# 专 项 清 单

| 七大板块 | 专项序号 | 专项名称与建设内容概要 | 建设时序（年） | 牵头单位 （配合单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计信息化基础设施 | 1 | 数据中心基础设施云平台：部署网络、存储、安全、服务器等数据中心布局，重点在统计电子政务外网终端接入边界部署防火墙和VPN网关，在网络安全防护系统中布设续保安全设备。 | 2021-2023 | 数管中心（财基处、机关服务中心、各市统计局） |
|  | 2 | 统计网络基础设施：加强机房建设、网络建设、系统建设和安全建设，配备标准服务器、正版操作系统、数据库、应用软件、视频会议系统、数据存储设备、网络安全等设备；积极推进乡镇统计站电子政务外网接入。 | 2021-2023 | 数管中心（财基处、机关服务中心、各市统计局） |
|  | 3 | 统计数据处理专网。按照保密和信息安全规范，加强统计业务专网逻辑设备连接和服务体系建设，优化联网直报平台软件的报送、审核、查询、处理、安全等功能模块，适时对接国家统计数据处理专网，满足各级统计机构按地域在线处理统计数据、承载数据处理敏感类应用的需要，确保统计数据处理的连通性和统计数据的安全性。 | 2021-2025 | 数管中心（财基处、相关专业处、各市统计局） |
|  | ###### 4 | 政务管理基础设施：对全区各级统计机构所有办公电脑、服务器、网络及安全设备等硬件，以及操作系统、办公系统、杀毒工具等软件进行核查。利用5G技术规划布设重点区域网络感知设施、智能设备，更新升级或信创替代政务管理软硬件。 | 2021-2022 | 数管中心（办公室、财基处、资料中心、机关服务中心、各市统计局） |
| 统计数据采集处理 | ##### 5 | ###### 完善统计联网直报系统：在原有联网直报系统基础上进行功能拓展、落实信创替代、扩大业务范围、优化数据采集功能、分专业置入主要指标异常审核模块、增加自动化数据接口、增设平台业务职能，实现移动终端联网直报APP或小程序；升级统计调查制度再设计功能，实现统计报表类别、统计指标解释、审核逻辑关系等相关调查内容的模糊查询和自动获取。增加“四下”单位抽样调查、统计执法、营商环境工作监测、投资、房地产、建筑业、文化产业和农村农业等相关专业采集管理子系统，实现主要专业数据采集“一台通”。 | 2021-2022 | 数管中心（执法局、相关专业处、各市统计局） |
| 统计数据采集处理 | 6 | ##### 部门综合数据联网直报系统：A.建立部门统计报表元数据管理框架、梳理部门综合数据资源目录、定制部门报表制度、设置各类用户权限范围，构建纵向贯通、横向延伸到县级的“三横N纵”部门综合统计数据联网直报平台。B.探索推进跨部门、跨层级、跨业务的数据直报与局域共享，实现各级政府部门统计数据的“聚、通、用”。 | 2021-2024 | A.新经济处（住户处）（设管处、数管中心、各市统计局）。B.综合处（数管中心、各市统计局） |
|  | 7 | 基层统计工作网格化直报系统建立：以村干或者网格员为各项基层统计调查工作的组织承担者，搭建相关专业调查对象端、归属地管理端、数据审核汇总端和系统管理功能模块，努力构建全域覆盖、资源整合、靶向报送、模块监管、组织承担者自律、上下联动的基层统计网格化直报管理系统。 | 2021 | 普查中心（农村处、人口处、数管中心） |
|  | 8 | 探索其他采集方式：A.在周期性普查、名录单位管理、劳动力调查、人口抽样调查、专项调查等统计调查领域中，由调查对象通过互联网或移动智能终端直接报送统计数据的采集方式，实现所有统计调查数据采集的在线化。B.研究探索建立企业电子统计台账。C.探索应用部门行政记录、企业生产经营和商业数据等资源采集统计数据。D.挖掘信息技术应用潜力，在新经济、产业链、人口动态、营商环境等领域大胆探索。E.支持通过互联网抓取方式、购买方式和合作方式获得的第三方数据。 | 2021-2025 | A.普查中心、人口处、农村处、其他相关处室。B和C.各专业处。D.新经济处（住户处）、人口处、城市处等其他相关处室。E.信息服务中心（数管中心) |
| 统计数据集中管理 | 9 | 推动统计数据资源整理和管理的现代化：A.建立完备的数据资源管理体系、高效协调的管理机制和运行机制。B.将各专业调查和交换取得的各类基础数据、综合数据、部门数据、互联网数据等数据资源进行集约管理、整理归档，积极推动统计数据资源共享共用。 | 2021-2025 | A.综合处。B、C.核算处、综合处、数管中心（相关专业处室，普查中心） |
|  | 10 | 建设统计数据归档管理系统：A.制定归档数据标准规范，完善数据归档工作管理流程。B.建立满足采集数据管理的数据文件柜，对各专业年定报、各项普查和专项调查的所有数据、数据处理方法及配套制度按统一格式集中管理。 | 2021-2023 | A.综合处。B.数管中心（相关专业处室，普查中心、资料中心） |
|  | 11 | 打通政务数据资源横向共享通道：A.对接自治区统一的数据共享交换平台。B.建立与有关部门的数据共享交换机制。C.按照自治区大数据发展局统一制订的政务信息资源目录及其数据标准规范，实现与部门数据的互联互通、信息共享。 | 2021-2023 | A.综合处。B.办公室。C.数管中心（相关专业处室，普查中心、资料中心） |
|  | 12 | 打通统计数据资源纵向共享通道：A.建立健全各市、县统计数据库，建立上联国家统计局，下接各市、县统计机构的数据共享系统。B.研究建立各市、县综合统计部门与政府部门综合统计信息共享机制，促进全区统计信息资源的开发、利用和共享。 | 2021-2025 | A.数管中心。B.新经济处（住户处）（相关专业处室，普查中心、资料中心、各市统计局） |
| 统计数据集中管理 | 13 | 统计数据库建设：制定统计数据库框架、内容和路线图，按照统计业务特点，根据获取的采集数据以及成果类数据进行整理和归类划分，按照信息资源库建设内容分为基础数据库、专业应用数据库和宏观数据发布库。 | 2021-2025 | 数管中心（综合处、普查中心、相关专业处室） |
|  | 14 | 健全统计调查名录库：汇集整合跨部门各类市场主体名录信息资源，升级基本单位名录库系统程序功能，增加广西统一社会信用代码数据交换接口，建立部门名录共享比对系统，实现面向单位的统计调查样本获取、上规入统单位属性比对、部门数据基础需求等均归口基本单位名录库，实现对名录库规范采集和动态维护，实现名录库与联网直报系统的整合统一。 | 2021-2022 | 普查中心（数管中心、相关专业处室） |
|  | 15 | 全面打通普查数据基础库：利用大数据技术，采用统一的元数据管理标准，全面打通历年普查数据，建立A.“人口普查通库”、B.“经济普查通库”和C.“农业普查通库”等三大“普查通库”，从纵横方向实现数据的灵活查询、分析挖掘、可视化展示和关联辅助性应用。 | 2021-2023 | A.人口处。B.普查中心。C.农村处（数管中心、相关专业处室） |
|  | 16 | 建立便于深度利用的专业应用数据库：A.探索建立分专业统计数据整合标准，统一规范数据按行业（专业）分组。B.逐步对常规统计、专项调查等历史数据进行整合梳理，形成便于深度挖掘利用的时间序列数据。C.建成基于大数据应用统计支撑平台展示、以反映经济社会发展的主要指标为核心的专业统计应用数据库。 | 2021-2023 | A.综合处。B.核算处。C.数管中心（设管处、其他相关专业处） |
|  | 17 | 健全完善宏观数据发布库：建立宏观数据资源共享开放目录，进一步厘清数据管理共享职权，适时扩大数据库资源共享单位范围，加强对宏观数据的动态维护管理，以大数据应用统计支撑平台为载体，打造数据资源受众面广、共享度高、服务时效性强的广西宏观数据发布库。 | 2021 | 综合处（数管中心、其他相关专业处） |
| 统计数据开发应用 | 18 | 建设“壮美广西·统计云”：对接自治区有关部门、各设区市行业云、部门云，整合数据中心基础设施资源，构建统计基础设施云平台，打破传统IT架构的限制，分期分批将统计应用系统迁移到政务云，构建“开放融合、动态扩展、随需应用、安全高效”的“壮美广西·统计云”。 | 2021-2025 | 数管中心（各处室单位、各市统计局） |
|  | 19 | 部署业务、技术和数据中台：积极推动核心统计业务系统一体化建设，构建依托微服务架构的统计业务应用群，建设统计业务中台、技术中台和数据中台。 | 2021-2025 | 数管中心（各专业处室） |
| 统计数据开发应用 | 20 | 大数据应用统计支撑平台：A.对广西主要经济指标数据进行整合、清洗、归集，全国及各省、东盟各国和国际主要国家的数据进行收集、合成，开发多主题应用功能模块，展示多专题创新应用系统，预设其他统计应用系统接口，适时与联网直报系统端口对接。B.建成具有数据系统加固安全、及时更新完整、界面调阅清晰、功能转换便捷、基础数据自动抓取、分析数据自动生成、业务流程展示范等技术特点，实现一次录入、多次调用、多应用场景展现、可视化展示、对外线上发布数据的新统计应用模式。 | 2021-2025 | A.综合处。B.数管中心（各相关处室单位、各市统计局） |
|  | 21 | 广西统计地理信息“一张图”：按照统一归集、一体化集成、分类定位植入的思路，整合利用同期性普查数据，结合有关部门行政资料，形成统一的广西统计“一张图”，实现国情国力普查调查小区划分、地域抽样调查设计管理、统计数据在空间地理系统中可视化展示等功能，实现统计数据的地图化、数据查询的空间化、分析成果展示的可视化，并适时接入大数据应用统计平台，向中国统计资料馆广西分馆推送。 | 2021-2025 | 普查中心、人口处（数管中心、资料中心、相关处室） |
|  | 22 | 广西人口迁移流动大数据应用：充分利用人口普查、人口抽样调查、常规人口统计调查等统计资料，通过收集三大通讯运营商用户数据，结合公安、卫健、国土等多部门行政记录，应用可视化技术，建立人口结构、迁出迁入、人口年龄结构等分析模型，动态展示人口迁移流动情况。 | 2021-2025 | 人口处（数管中心、各市统计局） |
|  | 23 | 大数据在统计领域应用：充分挖掘和开发利用周期性普查、常规调查和专项调查采集的大量微观统计数据，加强大数据资源与统计政务数据资源的关联分析和融合利用，着力为提升大数据采集、整理、筛选、存储和分析应用水平提供多种技术手段。建立以常规统计调查为主，大数据应用为补充的统计调查新机制，重点对数据量大、逻辑关联性强的相关统计专业制定大数据应用的解决方案。 | 2021-2025 | 设管处（相关专业处室单位） |
|  | 24 | 探索建立企业培育库储备平台：整合有关部门投资项目及产业数据库、移动服务渠道等信息数据，对企业综合实力、经营结构、项目规模、营收水平、资本构成、人员构成等经济交换发展数据实时评估分析，形成企业培育库的种子清单，对临界企业进行重点监测，辅助政府有关部门及时、动态掌握可上规的潜力。 | 2021-2025 | 普查中心（相关专业处室，各市统计局） |
|  | 25 | 探索区块链新技术研究与应用、探索推进新技术融合应用：A.探索建立分布式企业统计台账为基础的链式统计新模式。B.探索推进区块链在提高部门间数据交换共享效率。C.探索推进区块链在防范统计数据造假方面的应用。D.在贸经、投资等统计领域探索5G技术与统计数据采集传输的深度融合。 | 2021-2025 | A.设管处。B.新经济处（住户处）。C.执法局。D.贸经处、投资处（数管中心、相关专业处室单位） |
| 统计数据技术服务 | 26 | 迁移上云。全面盘点统计政务信息化资产，全面清查数据中心和非涉密业务专网有关基础设施及信息政务数据资源，全面厘清数据中心基础设施布局和功能区划分、业务专网类别和载体，统筹稳妥推进非涉密数据中心和非涉密统计业务专网迁移上云。 | 2021-2023 | 数管中心（综合处、执法局、办公室，各市统计局） |
|  | 27 | 统计服务技术化。整合和集成各种分析应用工具、数据挖掘手段，建立数据挖掘产品目录清单，充分挖掘和开发开放周期性普查、常规统计和专项调查采集的微观统计数据，提高统计数据资源的利用率。大力推进利用新媒体公布数据，实现主要统计数据互联网发布。 | 2021-2024 | 数管中心（综合处、其他相关处室单位） |
|  | 28 | 统计服务共享化。A.建立统计政务数据治理标准和共享机制，编制统计数据资源开放目录，梳理数据治理权责清单，整合统计政务信息系统，摸清结构化数据、库表数据、信息类项目等资源总量，规范数据用户管理，推进政务数据“聚通用”，提高统计数据资源汇聚、调度和管理能力。B.主动纳入自治区数据交换共享平台，进一步扩大部门用户的数据交换范围。 | 2021-2024 | A.综合处。B.新经济处（住户处）（数管中心、相关处室单位） |
|  | 29 | 技术支撑数据发布。A.以信息技术支持统计标准、统计调查制度、统计数据生产过程等信息的主动公开。B.开展对数字经济、产业规模等方面统计数据的技术性描述。进一步推动信息技术在统计数据开发领域的设计与应用，开发满足各方用户对个性化、多样化和交互化需求的统计产品。 | 2021-2024 | A.综合处。B.新经济处（住户处）、核算处（数管中心、相关处室单位） |
| 统计智慧政务管理 | 30 | 建立统计资料智能化管理系统：加大对中国统计资料馆广西分馆智能控制、全自展柜、多形触模、自动感应、虚拟机器、环境监控等智能产品设备和软件的投入，通过应用网络、计算机、图文扫描、光盘存储及其他存储模式等先进技术手段，将纸质载体、模拟信号的统计资料转化为电子形态的数字化。以电子化和数字化统计资料为主体，建设以数字信息化、网络化和资料信息共享为主要内容的统计资料智能化管理系统。 | 2021-2025 | 资料中心（数管中心） |
|  | 31 | 人事管理系统：增设局域网络设施，升级完善视频监控系统布局，利用互联网、物联网和射频识别等信息技术，以身份证号码为唯一标识，以智能手机为载体，推行办公公共区域“一码通”应用。 | 2021 | 人事处（数管中心） |
|  | 32 | 升级办公自动化系统：优化公文电子化处理流程，升级完善OA系统应用平台，增强公文在线办理、移动办公技术支持，实现公文办理事项全过程及时快捷、全流程顺畅清晰。 | 2021-2022 | 办公室（数管中心） |
|  | 33 | 视频会议（培训）系统：采取分级负责、分层实施的原则，建成画像高清、信号流畅、运行安全、对话便捷、管理高效的智能化视频会议（培训）系统，满足在线部署、远程办公、业务培训等工作业务需要。 | 2021 | 数管中心、办公室（财基处、机关服务中心，各市统计局） |
| 统计智慧政务管理 | 34 | 新媒体数据发布系统：规范统计门户网站的内容组织、栏目结构、网站建设的技术管理工作。以硬件设备与软件技术为基础拓展移动端APP、微信、抖音等发布渠道。 | 2021-2022 | 综合处（局办公室、数管中心） |
|  | 35 | 其他领域在线应用。A.构建可纳入联网直报系统的统计调查项目在线设计、网上审批备案平台。B.建设统计教育培训在线学习平台。C.建设统计科研业务管理系统。D.建立固定资产管理系统。E.统计执法检查电子化管理系统。F.健全社情民意调查系统。 | 2021-2022 | A.设管处、执法局。B.教育中心。C.研究所。D.机关服务中心。E.执法局（数管中心）。F.信息服务中心 |
| - 网络系统安全监管 | 36 | 强化安全防护意识，加强技术标准规范、网络安全防护、网络运维管理和网络系统监控预警体系建设，锻造统计数据安全盾牌，全面提升统计信息网络安全水平。 | 2021-2025 | 数管中心（各处室单位、各市统计局） |

公开方式：依申请公开

广西壮族自治区统计局办公室 2021年6月9日印发